Реализация национального проекта «Культура» в 2021 году:

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Министерством культуры Российской Федерации разработан Национальный проект «Культура».

Целевыми показателями национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» является:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Структура Национального проекта «Культура» состоит из трех региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Республика Алтай участвует во всех трех направлениях.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году запланированы следующие мероприятия:

- завершение строительства сельского дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района. Начато строительство в 2018 году. В 2019 и 2020 году строительство продолжилось. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

- капитальный ремонт 3 сельских домов культуры: с. Катанда Усть-Коксинского района, с. Хабаровка Онгудайского района и с. Майма Майминского района

- капитальный ремонт 4 детских школ искусств: с. Усть-Кан, с. Улаган, с. Онгудай и Детская художественная школа в г. Горно-Алтайске.

-создание модельной муниципальной библиотеки в с. Майма Майминского района.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2021 году запланированы следующие мероприятия:

- повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. В 2021 году  запланировано обучение 107 специалистов сферы культуры в 16 ВУЗах страны. За весь период реализации проекта курсы повышения квалификации пройдут 502 работника культуры.

- программа «Волонте6ры культуры». В 2021 году к программе «Волонтеры культуры» будет привлечено 23 добровольца из БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина».  За весь период реализации проекта в волонтерской деятельности примут участие 151 человек.

- поддержка лучших учреждений культуры и их работников. С 2021 года в региональный проект «Творческие люди» включено мероприятие по поддержке лучших работников и лучших учреждений культуры. Ежегодно будет оказана поддержка 5 лучшим учреждениям культуры и 6 лучшим работникам культуры, которые будут определены по итогам конкурсного отбора.