Национальный проект «Культура»

**на 28.10.2019.**

1. **Региональный проект «Культурная среда»**

Субсидии доведены в полном объеме, контракты все заключены. Из общего объема финансирования проекта на 2019 год 94266,8 млн.руб. фактическое кассовое исполнение составляет 38372,6 тыс.руб. (40,7 %)

**По мероприятию Капитальный ремонт запланировано в 5 сельских домах культуры муниципальных образований Республики Алтай:**

1. СДК в с.Купчегень Онгудайского района работы завершены, техническая готовность составляет 100%;

2. СДК в с.Каспа Шебалинского района работы завершаются, техническая готовность составляет 100%;

3. СДК в с.Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района работы ведутся, техническая готовность составляет 46%;

4. СДК в с.Усть-Кумир Усть-Канского района работы ведутся, техническая готовность 72,8%;

5. СДК в с.Анос Чемальского района работы ведутся, техническая готовность составляет 47,9%.

В целом по капитальным ремонтам освоение 70,3 %.

**По мероприятию обеспечение 5 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения Республики Алтай:** в Усть-Канский, Турочакский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский и Улаганский районы поставка автоклуба ожидается до 20 ноября. Оплата будет произведена по исполнению контракта. (Освоение 0 %)

**По мероприятию Строительство сельского дома культуры** на 150 мест в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района – работы ведутся. На 2019 год объем финансирования составляет 10,776 на 2020 год запланировано 35 млн.руб.

**По мероприятию Создание 2 модельных муниципальных библиотек** в Усть-Коксинском (10 млн.руб.) и в Кош-Агачском (5 млн.руб.) районах контракты заключены. Общий оббьем финансирования составляет 15 млн.руб. (Освоение 55,7 %). Открытие библиотек планируется к концу ноября.

1. **Региональный проект «Творческие люди»**

Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. На данный момент повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования прошли 2 специалиста. Остальные специалисты пройдут обучение в сентябре-октябре. Всего в 2019 году пройдут обучение 37 специалистов.

Также в рамках программы «Волонтеры культуры» из БПОУ РА «Колледж культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина» 19 волонтеров принимают участие на 7 смене практической сессии «Волонтеры наследия – 2019» в городе Печоры Псковской области, направленное на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.